PSP0.1 PROJECT PLAN SUMMARY

Student: \_\_\_Noel Andrew Ortiz Mitre\_\_\_\_\_\_ Date: \_\_\_17/04/19\_\_\_\_\_

Program: \_\_\_\_\_\_\_2B\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Program#: \_\_\_\_2\_\_\_\_

Instructor: \_\_\_\_\_Juan Manuel Gonzalez Calleros\_\_\_\_\_\_ Language: \_\_\_\_\_\_Java\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program Size (LOC)** | **Plan** | **Actual** | **ToDate** |  |
| **Base (B)** | **100** | **\_\_\_\_\_\_\_95\_\_\_\_**  **(Measured)** | **95** |  |
| **Deleted (D)** | **30** | **\_\_\_\_\_7\_\_\_\_\_\_**  **(Counted)** | **7** |  |
| **Modified (D)** | **30** | **\_\_\_\_\_14\_\_\_\_\_\_**  **(Counted)** | **14** |  |
| **Added (A)** | **50** | **\_\_\_\_\_\_37\_\_\_\_\_\_**  **(T-B+D-R)** | **26** |  |
| **Reused (R)** | **95** | **\_\_\_\_\_66\_\_\_\_\_\_**  **(Counted)** | **\_\_\_\_66\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Total New and Changed (N)** | **\_\_\_\_\_150\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_132\_\_\_\_\_\_**  **(A+M)** | **\_\_124\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Total LOC (T)** | **120** | **\_\_\_\_\_99\_\_\_\_\_**  **(Measured)** | **\_\_\_\_\_\_99\_\_\_** |  |
| **Total New Reused** |  | **\_\_\_\_\_66\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_66\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Time in phase (min.)** | **Plan** | **Actual** | **To Date** | **To Date %** |
| Planning |  | \_\_\_10 min\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Design |  | \_\_\_\_\_5 min\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Code |  | \_\_57 min\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Compile |  | \_\_\_\_\_\_1 min\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Test |  | \_\_50 min\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Postmortem |  | \_\_30 min\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Total | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_153 min\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Defects Injected** |  | **Actual** | **To Date** | **To Date %** |
| Planning |  | \_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Design |  | \_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Code |  | \_\_\_\_\_40\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Compile |  | \_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Test |  | \_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Total Development |  | \_\_\_\_\_60\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Defects Removed** |  | **Actual** | **To Date** | **To Date %** |
| Planning |  | \_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Design |  | \_\_\_0\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Code |  | \_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Compile |  | \_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Test |  | \_\_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Total Development |  | \_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| After Development |  | \_\_\_\_\_30\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |