PSP1 PROJECT PLAN SUMMARY

Student: \_Noel Andrew Ortiz Mitre\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_\_26/04/20\_\_\_\_\_\_\_

Program: \_\_\_\_\_\_\_PSP1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Program#: \_PSP1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Instructor: \_Juan Manuel Gonzalez Calleros\_\_\_ Language: \_\_Java\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Summary LOC/Hour** | **Plan** | **Actual** | **To Date** |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program Size (LOC)** |  | **Plan** | **Actual** | **ToDate** |
| **Base (B)** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_\_\_\_**  **(Measured)** | **\_\_\_\_\_181\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(Measured)** |  |
| **Deleted (D)** |  | **\_\_\_\_0\_\_\_\_**  **(Estimated)** | **\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_**  **(Counted)** |  |
| **Modified (M)** |  | **\_\_\_\_50\_\_\_\_\_**  **(Estimated)** | **\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_**  **(Counted)** |  |
| **Added (A)** |  | **\_\_\_\_\_\_\_200\_\_\_\_\_\_**  **(N-M)** | **\_\_\_\_\_\_122\_\_\_\_\_\_\_**  **(T-B+D-R)** |  |
| **Reused (R)** |  | **\_\_\_\_\_\_\_100\_\_\_\_\_\_**  **(Estimated)** | **\_\_\_\_\_59\_\_\_\_\_\_**  **(Counted)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Total New and Changed (N)** |  | **\_\_\_\_\_\_\_200\_\_\_\_\_\_**  **(Estimated)** | **\_\_\_\_\_181\_\_\_\_\_**  **(A+M)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Total LOC (T)** |  | **\_\_\_\_\_\_200\_\_\_\_\_\_\_**  **(N+B-M-D+R)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_181\_\_\_\_\_**  **(Measured)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **TotalNew Reused** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Time in phase (min.)** | **Plan** | **Actual** | **To Date** | **To Date %** |
| Planning | \_\_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ | \_\_20\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Design | \_\_\_\_20\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_15\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_15\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Code | \_\_\_\_120\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_240\_\_\_\_\_ | \_\_240\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Compile | \_\_\_\_5\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_ | \_20\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Test | \_\_\_\_30\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_30\_\_\_\_\_ | \_\_\_60\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Postmortem | \_\_\_\_\_20\_\_\_ | \_\_\_\_\_45\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_45\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Total | \_\_\_190\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_370\_\_\_\_ | \_\_370\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Defects Injected** |  | **Actual** | **To Date** | **To Date %** |
| Planning |  | \_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Design |  | \_\_\_\_\_\_5\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Code |  | \_\_\_\_\_7\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Compile |  | \_\_\_\_5\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Test |  | \_\_\_5\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Total Development |  | \_\_\_\_\_22\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Defects Removed** |  | **Actual** | **To Date** | **To Date %** |
| Planning |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Design |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Code |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Compile |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Test |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Total Development |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| After Development |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |